###### Проект

___________________ №_____

г. Барнаул

О ходе выполнения ведомственной целевой программы «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений здравоохранения Алтайского края» на 2010-2012 годы

## Заслушав информацию Администрации Алтайского края о ходе выполнения ведомственной целевой программы «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений здравоохранения Алтайского края» на 2010-2012 годы (далее – Программа), утвержденной Постановлением Администрации Алтайского края от 21 сентября 2009 г. № 399, Алтайское краевое Законодательное Собрание отмечает, что безопасность учреждений здравоохранения является, прежде всего, условием сохранения жизни и здоровья пациентов и сотрудников, а также материальных ценностей учреждений от возможных несчастных случаев (пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций). Среди различных видов безопасности для учреждений здравоохранения приоритетными являются пожарная, электрическая и техническая безопасность, являющиеся взаимозависимыми, следовательно, вопросы их обеспечения должны решаться во взаимосвязи.

## Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики учреждений здравоохранения и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания объекта в безопасном состоянии в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.

## Необходимо отметить, что ведомственная целевая программа «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений здравоохранения Алтайского края» на 2010-2012 годы распространяет свое действие только на краевые государственные учреждения здравоохранения.

## На сегодняшний день материально-техническое оснащение учреждений здравоохранения характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций). Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением противопожарных мероприятий, требующих вложения значительных финансовых средств.

## Целью Программы является обеспечение безопасности пациентов во время нахождения в учреждениях здравоохранения и работников учреждений здравоохранения во время их трудовой деятельности. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих основных задач: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в части пожарной безопасности, проведение информационно-профилактических мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности.

В качестве основных ожидаемых результатов реализации Программы названы оборудование всех объектов здравоохранения автоматической пожарной сигнализацией, оснащение в соответствии с нормами и правилами пожарной безопасности объектов здравоохранения системами жизнеобеспечения, системами спасательного оборудования на случай возникновения пожара, повышение на 100 процентов огнестойкости строений и сооружений учреждений здравоохранения путем огнезащитной обработки деревянных конструкций помещений, приведение в соответствие с правилами устройства электроустановок электрических сетей в помещениях объектов здравоохранения Алтайского края, их сертификация, замена ветхой электрической проводки, установка устройств защитного отключения, укомплектование всех учреждений здравоохранения пожарным инвентарем и первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами пожарной безопасности, обеспечение объектов здравоохранения системами внутреннего и внешнего пожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами пожарной безопасности.

Общий объем финансирования Программы за счет средств краевого бюджета составляет 30000,0 тыс. рублей. В соответствии с Программой на 2010 год выделено 10000,0 тыс. рублей. По состоянию на 31 октября 2010 года всего выполнено работ на сумму 8531,0 тыс. рублей, что составляет 85,3 процентов от запланированного. В настоящее время оплачено работ на сумму 6321,4 тыс. рублей. На 2011 год Программой запланировано выделение денежных средств в размере 10000,0 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что в рамках реализации Программы исполнены следующие мероприятия: установлены и введены в эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в десяти учреждениях здравоохранениях края, произведены работы по замене ветхой электрической проводки, изношенных электросиловых устройств в 3-х учреждениях и в 4-х учреждениях данные работы планируется закончить к концу 2010 года, проведена обработка огнезащитным составом сгораемых конструкций на путях эвакуации в 11-ти учреждениях здравоохранения, проведены работы по ремонту и укомплектованию внутреннего противопожарного водопровода в КГУЗ «Детская туберкулезная больница,         г. Бийск», КГУЗ «Дом ребенка, г. Бийск». Аналогичные работы планируется провести до конца года в КГУЗ «Станция переливания крови г. Бийск»,     КГУЗ «Наркологический диспансер, г. Рубцовск».

Алтайское краевое Законодательное Собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Администрации Алтайского края о ходе выполнения ведомственной целевой программы «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений здравоохранения Алтайского края» на 2010-2012 годы, утвержденной Постановлением администрации Алтайского края от 21 сентября 2009 г. № 399, принять к сведению.

2. Рекомендовать Администрации Алтайского края продолжить работу по исполнению мероприятий программы «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений здравоохранения Алтайского края» на 2010-2012 годы.

3. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов принять муниципальные программы, обеспечивающие пожарную безопасность учреждений здравоохранения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по здравоохранению и науке Алтайского краевого Законодательного Собрания.

| Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания | И.И. Лоор |
| --- | --- |